Identificação do Grupo: Grupo 1

Período: 07/03/2016 a 14/03/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 1 | Redigir documento word a descrever a EstTuna | Miguel Furtado, Rui Oliveira | 14/03/2015 |
| 2 | Redigir diagrama de Gestão de Eventos e Gestão de Prémios | Fábio Santo | 14/03/2015 |

Período: 15/03/2016 a 22/03/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 3 | Começar a construir o relatório | Todos | 22/03/2015 |
| 4 | Desenvolvimento dos Questionários sobre Gestão de Eventos | Fábio Santo, Rui Oliveira | 22/03/2015 |
| 5 | Desenvolvimento dos Questionários sobre Gestão de Prémios | Todos | 22/03/2015 |

Período: 30/03/2016 a 06/04/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 6 | Requisitos Funcionais da Gestão de Prémios | Rui Oliveira | 02/04/2016 |
| 7 | Requisitos Funcionais de Gestão de Eventos parte Convidados | Fábio Santo | 30/03/2016 |
| 8 | Requisitos Funcionais de Gestão de Eventos parte Organização | Miguel Furtado | 29/03/2016 |
| 9 | Requisitos Não Funcionais | TODOS | 06/04/2016 |

Período: 06/04/2016 a 12/04/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 10 | Diagrama de Use Cases Gestão de Eventos quando a tuna é convidada | Fábio Santo | 06/04/2016 |
| 11 | Diagrama de Use Cases Gestão de Eventos quando a tuna organiza | Miguel Furtado | 07/04/2016 |
| 12 | Diagrama de Use Cases Gestão de Prémios | Rui Oliveira | Não concluído |

Período: 13/04/2016 a 20/04/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 13 | Diagrama de Use Cases Gestão de Prémios | Miguel Furtado | 13/04/2016 |
| 14 | Detalhes de Use Case 1-13 | Miguel Furtado | 16/04/2016 |
| 15 | Detalhes de Use Case 14-25 | Fábio Santo | 20/04/2016 |
| 16 | Detalhes de Use Case 26-32 | Rui Oliveira | Não concluído |

Período: 21/04/2016 a 26/04/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 17 | Concluir Detalhes de Use Case 26-32 | Rui Oliveira | 22/04/2016 |
| 18 | Mockups Ecrã Inicial | Miguel Furtado | 25/04/2016 |
| 19 | Mockup Eventos | Fábio Santo | 23/04/2016 |
| 19 | Mockup Consultar Ideias | Miguel Furtado | 25/04/2016 |
| 20 | Mockup Prémios | Rui Oliveira | 26/04/2016 |

Período: 27/04/2016 a 04/05/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 21 | Corrigir problemas que surgiram nos requisitos funcionais, detalhes de use case, tabela de use case, matriz de rastreabilidade e Diagramas de Use case | Todos | 27/04/2016 |

Período: 04/05/2016 a 11/05/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 22 | Diagrama de Classes Prémios | Rui Oliveira | 11/05/2016 |
| 23 | Diagrama de Classes Eventos | Fábio Santo, Miguel Furtado | 11/05/2016 |

Período: 11/05/2016 a 18/05/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 24 | Diagramas de Sequencia 1-14 | Fábio Santo | 12/05/2016 |
| 25 | Diagramas de Sequencia 15-28 | Miguel Furtado | 18/05/2016 |
| 26 | Diagramas de Sequencia 29-42 | Rui Oliveira | Não concluido |

Período: 18/05/2016 a 25/05/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 27 | Diagramas de Sequencia 29-42 | Rui Oliveira | Concluido |

Período: 25/06/2016 a 08/06/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 28 | Fazer apresentação | Todos | 07/06/2016 |

Período: 08/06/2016 a 15/06/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 29 | Corrigir Relatório | Todos |  |

Período: \_\_/\_\_/2016 a \_\_/\_\_/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID tarefa | Descrição | Participantes | Terminada em |
| 29 | Corrigir Relatório | Todos |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |